강의 콘텐츠 자동화 및

AI 에이전트 시스템 설계서

End-to-End Lecture Automation Architecture

v1.0  |  Phase 1 설계 단계

작성일: 2026-05-01  |  작성자: 서형 × Claude

# 1. 개요 (Executive Summary)

## 1.1 프로젝트 목표

본 설계서는 영상 강의·텍스트(PDF) 교재·온라인 코스(LMS) 3가지 형태의 강의 콘텐츠를 제작·운영하는 1인 강사/소규모 팀이, AI 에이전트 시스템을 활용해 ‘기획 → 제작 → 홍보 → 수강생 관리’의 전체 라이프사이클을 자동화하기 위한 아키텍처와 구현 로드맵을 정의한다.

## 1.2 핵심 자동화 영역

- 강의 기획 / 커리큘럼 생성 — 주제 입력 → 차시별 커리큘럼·학습목표·예시 자동 생성

- 콘텐츠 제작 — 영상 스크립트, 슬라이드, 교안 PDF, 자막, 챕터 마커 자동 생성

- 홍보 / 마케팅 — 랜딩페이지 카피, SNS 게시물, 썸네일, 이메일 뉴스레터 자동 생성

- 수강생 관리 / CS — Q&A 응답, FAQ, 진도 관리, 후기 분석, 환불 응대 자동화

## 1.3 설계 원칙

5가지 설계 원칙 ① 모듈화 — 각 도메인 에이전트는 독립적으로 동작·교체 가능. ② 휴먼 인 더 루프 — 외부로 나가는 모든 결과물(SNS, 이메일, 환불)은 사람의 최종 승인 게이트를 거친다. ③ 단일 진실원천(SSOT) — 강의 메타데이터·자료는 1개의 워크스페이스(노션/드라이브)에 정규화. ④ 점진적 도입 — Phase 1은 기획·제작, Phase 2는 홍보, Phase 3는 CS 자동화 순으로 확장. ⑤ 관찰 가능성 — 모든 에이전트 호출은 로그/비용/성공률이 기록된다.

# 2. 전체 시스템 아키텍처

## 2.1 3-Tier 구조

시스템은 ‘오케스트레이션 → 도메인 에이전트 → 실행 도구’의 3계층으로 구성된다.

| 계층 | 구성 요소 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| L1 오케스트레이션 | Conductor (마스터 에이전트) | 사용자 요청 분류·태스크 분해·도메인 에이전트 라우팅·결과 통합·최종 승인 요청 |
| L2 도메인 에이전트 | Curriculum / Producer / Marketer / Success | 각 도메인의 전문 작업 수행. 자체 프롬프트·메모리·도구 세트를 가짐 |
| L3 실행 도구 | MCP 커넥터, 파일 시스템, 외부 API | Notion, Google Drive, YouTube, Slack, Mailchimp, LMS API, TTS·이미지 생성 등 호출 |

## 2.2 데이터 흐름

모든 강의는 Notion(혹은 동급 워크스페이스)에 ‘Course’ 레코드로 등록되며, 각 도메인 에이전트는 이 SSOT를 읽고 산출물을 다시 같은 레코드 또는 연결된 페이지에 기록한다.

- INPUT: 주제, 타깃 수강생, 강의 길이, 톤·매너, 가격, 플랫폼

- PROCESS: Conductor가 4개 도메인 에이전트에 순차/병렬 작업 분배

- OUTPUT: 커리큘럼·스크립트·슬라이드·랜딩카피·SNS세트·FAQ·뉴스레터

- REVIEW GATE: 외부 발행 직전 모든 산출물은 Slack/이메일로 승인 요청 → 승인 후 발행

## 2.3 메모리 / 컨텍스트 관리

| 메모리 종류 | 용도 |
| --- | --- |
| Brand Voice Memory | 내 강의 브랜드 톤·금기어·페르소나 (모든 카피 작업에 자동 주입) |
| Audience Memory | 타깃 수강생 페르소나, 자주 하는 질문, 데모그래픽 |
| Course Memory | 각 강의별 커리큘럼·진행상황·이전 산출물 (재생성 시 일관성 확보) |
| FAQ Memory | 수강생 문의 누적 → CS 에이전트가 RAG로 활용 |

# 3. 도메인 에이전트 스펙

## 3.1 Curriculum Architect (강의 기획 에이전트)

역할: 주제·타깃·수준 입력만으로 차시별 커리큘럼·학습목표·평가 방식까지 자동 설계

### 입력

- 주제 (예: ‘ChatGPT로 자동화하는 1인 사업가 워크플로우’)

- 타깃 수강생 (입문/중급/고급, 직군)

- 총 강의 길이 (예: 8주 / 20차시 / 6시간)

- 최종 산출물 형태 (영상·PDF·LMS 코스)

### 산출물

- 코스 개요 1page (한 줄 가치제안 + 핵심 약속 3개)

- 차시별 커리큘럼 표 (제목·학습목표·핵심개념·실습과제·예상 시간)

- 선수지식 / 사후학습 경로

- 평가/완주 인증 설계 (퀴즈·과제·인증서)

### 도구 (MCP)

- Notion (Course DB에 ‘Curriculum’ 자식 페이지 생성)

- Google Drive / Docs (백업)

- WebSearch (경쟁 강의·트렌드 리서치)

### 프롬프트 템플릿 핵심

Curriculum Architect 시스템 프롬프트 (요지) 당신은 성인 학습자 대상 마이크로러닝 설계 전문가다. 입력된 주제와 타깃을 받으면 ① 80/20 원칙으로 결과 약속 3개를 먼저 정의하고 ② Bloom Taxonomy 단계(이해→적용→분석→창조)에 따라 차시를 배열하고 ③ 각 차시는 ‘15분 안에 끝낼 수 있는 단일 학습목표 + 1개의 실습 산출물’ 형태로만 설계한다. 모호한 학습목표(‘이해한다’)는 금지하고 항상 측정 가능한 동사를 사용한다.

## 3.2 Content Producer (콘텐츠 제작 에이전트)

역할: 커리큘럼을 받아 차시별 영상 스크립트·슬라이드·교안 PDF를 일괄 생성

### 서브 에이전트

| 서브 에이전트 | 역할 |
| --- | --- |
| Script Writer | 차시별 영상 스크립트(한 강당 12–18분 분량) + 후킹 인트로 + CTA |
| Slide Designer | 스크립트→슬라이드 구조(제목/핵심1줄/시각요소 지시문)로 변환 |
| PDF Composer | 차시별 핵심 요약·체크리스트·실습 워크시트가 담긴 교안 PDF 생성 |
| Caption / Chapter | 영상 자막(SRT), 챕터 타임스탬프, 검색용 키워드 자동 추출 |

### 산출물

- 차시별 .md 스크립트 (인트로/본문/요약/CTA 5단 구조)

- .pptx 슬라이드 (디자인 토큰을 사용해 브랜드 통일)

- .pdf 교안 (표지·목차·본문·실습·정답)

- 자막 .srt + 챕터 마커 + 추천 썸네일 카피 3종

### 도구 (MCP)

- 로컬 파일 시스템 (스크립트/슬라이드/PDF 저장)

- PowerPoint (.pptx 생성), Word/PDF 스킬

- YouTube Data API (예약 업로드용 메타데이터 준비)

## 3.3 Marketing Specialist (홍보·마케팅 에이전트)

역할: 런칭 1개의 강의에서 풀 마케팅 자산 세트를 자동 생성

### 서브 에이전트

| 서브 에이전트 | 산출물 |
| --- | --- |
| Landing Copywriter | 랜딩페이지용 헤드라인·서브헤드·문제정의·해결약속·후기·FAQ·CTA |
| Social Composer | 런칭 30일 SNS 게시물 캘린더 (인스타·X·LinkedIn·스레드 톤별) |
| Thumbnail Brief | 썸네일·후킹 카피 3종, 컬러팔레트, 표정/포즈 지시문 |
| Email Sequencer | 사전등록→런칭→얼리버드 마감→리마인드 5–7부 시퀀스 |

### 도구 (MCP)

- WebSearch (벤치마크 카피·키워드 트렌드)

- Notion (Marketing Asset DB)

- Mailchimp / Stibee API (이메일 시퀀스 등록)

- Buffer / Make (SNS 예약 발행 — 휴먼 승인 후)

### 브랜드 보이스 가드레일

필수 가드레일 ① 과장·확정형 표현(‘반드시’, ‘100%’, ‘무조건’) 금지. ② 비교광고·경쟁사 비방 금지. ③ 가격·환불·법적 고지는 표준 문구 라이브러리에서만 인용. ④ 후기는 ‘실제 수강생 인용’ 표시가 있는 데이터에서만 가져온다.

## 3.4 Student Success Manager (수강생 관리·CS 에이전트)

역할: Q&A·진도·후기·환불 등 운영 영역 자동 응대 (휴먼 게이트 필수)

### 서브 에이전트

| 서브 에이전트 | 역할 |
| --- | --- |
| Q&A Assistant | 수강생 질문을 FAQ Memory + 강의 자료(RAG)로 답변 초안 생성 |
| Progress Coach | 진도 정체 수강생 자동 감지 → 동기부여 메시지 초안 |
| Review Analyst | 후기 텍스트를 ‘좋은 점 / 개선점 / NPS’로 분류·요약 |
| Refund Triage | 환불 사유 분류 → 표준 응대 템플릿 매칭 → 사람에게 전달 |

### 도구 (MCP)

- Gmail / Slack (문의 인입·답변 초안 전달)

- LMS API (인프런·클래스101·Teachable: 수강 데이터·진도)

- Vector DB (FAQ + 강의 자료 임베딩, 답변 RAG)

### 승인 정책

- 개별 수강생 응대 → 사람이 1차 검토 후 발송 (Phase 2까지)

- 환불·법적 이슈 → 자동 발송 절대 금지, 사람만 처리

- 후기 분석·진도 리포트 → 자동 발행 OK

# 4. 콘텐츠 형태별 파이프라인

## 4.1 영상 강의 파이프라인

| # | 단계 | 담당 에이전트 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기획 | Curriculum Architect | 차시 커리큘럼 |
| 2 | 스크립트 | Script Writer | 차시별 .md 스크립트 |
| 3 | 슬라이드 | Slide Designer | .pptx (브랜드 템플릿) |
| 4 | 촬영·편집 | 사람 (Producer 보조) | 원본 영상 |
| 5 | 후처리 | Caption / Chapter | 자막·챕터·썸네일 카피 |
| 6 | 업로드 | Producer + 사람 승인 | YouTube/LMS 업로드 |
| 7 | 마케팅 | Marketing Specialist | 런칭 캠페인 자산 |

## 4.2 PDF / 텍스트 교재 파이프라인

| # | 단계 | 담당 에이전트 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기획 | Curriculum Architect | 장·절 구조 |
| 2 | 원고 | Script Writer (long-form 모드) | 장별 .md |
| 3 | 교안화 | PDF Composer | .pdf (표지·목차·본문·실습) |
| 4 | 검수 | 사람 | 교정·일러스트 보강 |
| 5 | 배포 | Marketing Specialist | 랜딩·이메일·할인쿠폰 |

## 4.3 LMS 온라인 코스 파이프라인

| # | 단계 | 담당 에이전트 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 코스 설계 | Curriculum Architect | 모듈/차시/퀴즈 |
| 2 | 본문 | Content Producer | 영상 + PDF + 워크시트 |
| 3 | 랜딩 등록 | Marketing Specialist | 플랫폼별 카피 변형 |
| 4 | 오픈 | 사람 승인 | 사전등록→오픈→얼리버드 마감 |
| 5 | 운영 | Success Manager | Q&A/후기/리포트 |

# 5. 도구 / MCP 스택

아래 도구는 모두 MCP 커넥터 또는 Cowork 빌트인 도구로 연결한다. 미연결 시 Phase 1에서는 ‘파일 시스템 + 노션’만으로도 구동 가능하도록 설계한다.

| 카테고리 | 도구 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 워크스페이스 | Notion (필수) | SSOT — Course DB / Asset DB / FAQ DB |
| 저장소 | Google Drive | 원본 영상·이미지·PDF 보관 |
| 문서 생성 | PPTX·DOCX·PDF 스킬 | 슬라이드·교안·인쇄용 PDF |
| 영상 | YouTube Data API | 메타데이터·예약 업로드 |
| 이메일 | Mailchimp / Stibee | 런칭 시퀀스 발송 |
| SNS | Buffer / Make | 예약 게시 (사람 승인 후) |
| LMS | 인프런 / 클래스101 / Teachable | 수강 데이터·진도·환불 트리거 |
| 커뮤니케이션 | Slack / Gmail | 문의 인입·승인 게이트 |
| 검색·리서치 | WebSearch / WebFetch | 벤치마크·트렌드 조사 |
| RAG | Vector DB (Pinecone/Chroma) | FAQ·강의자료 임베딩 |

# 6. 구축 로드맵

## Phase 1 — 기획 + 제작 자동화 (1~3주차)

- Notion Course/Asset/FAQ DB 스키마 확정

- Curriculum Architect + Script Writer + Slide Designer + PDF Composer 4개 에이전트 가동

- ‘주제 입력 → 커리큘럼 + 1차시 스크립트 + 슬라이드 + 교안’ 한번에 생성되는 파이프라인 데모

- 산출물: 첫 강의 1개를 100% 에이전트 보조로 완성

## Phase 2 — 홍보·랜딩 자동화 (4~6주차)

- Marketing Specialist 4종 서브 에이전트 가동

- 정적 HTML/CSS 랜딩페이지(이번 트랙의 홈페이지) 카피 자동 생성 → 사람 승인

- 이메일 시퀀스 + SNS 30일 캘린더 자동 채움

- 산출물: 런칭 캠페인 1회를 에이전트가 70% 이상 채움

## Phase 3 — 운영·CS 자동화 (7~10주차)

- Q&A Assistant + RAG (FAQ/강의자료) 가동

- Progress Coach·Review Analyst 자동 리포트 주간 발행

- Refund Triage 분류 + 표준 응대 라이브러리

- 산출물: 주간 운영 리포트 자동 + 응답 SLA 50% 단축

## 성공 지표 (KPI)

| 지표 | Phase 1 목표 | Phase 3 목표 |
| --- | --- | --- |
| 1강의 제작 소요 시간 | −40% | −70% |
| 수강생 응답 SLA | 유지 | −50% |
| 월간 콘텐츠 발행량 | +50% | +200% |
| 수강생 만족도(NPS) | 유지 | +10pt |

# 부록 A. Conductor (마스터) 프롬프트 스켈레톤

system 당신은 1인 강사의 비서장 ‘Conductor’이다. 사용자 요청을 받으면 다음을 순서대로 수행한다. ① 요청을 4개 도메인(기획·제작·홍보·CS) 중 어디에 속하는지 분류. ② 단일 도메인이면 해당 에이전트만 호출, 복합이면 의존 그래프를 그려 순차/병렬 실행 계획을 세운다. ③ 외부로 나가는 산출물(SNS·이메일·환불·발행)은 반드시 사람의 승인 게이트를 거친다. ④ 모든 호출은 Notion ‘Run Log’에 기록한다. ⑤ 사용자가 모호하게 지시하면 절대 추측하지 말고 1~3개의 구체적 옵션을 제시해 선택을 요청한다.

# 부록 B. 다음 세션 To-Do (홈페이지 트랙)

- 랜딩페이지 IA(정보 구조) 정의: 히어로 / 문제 / 해결 / 커리큘럼 / 강사 소개 / 후기 / 가격 / FAQ / CTA

- Marketing Specialist의 Landing Copywriter로 카피 자동 생성 → HTML 템플릿에 주입

- 정적 HTML/CSS 1페이지 + GitHub Pages 배포까지 한 세션에 완료

- Course DB와 연결해 ‘다음 강의 카드’ 영역만 동적 갱신 (정적 사이트 + 자동 빌드 옵션)